## Slide 1: Проектное управление
2019

## Slide 2: Проектное управление
«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений
проект — интеграционная деятельность по достижению заданной оригинальной цели, осуществляемая под единым управлением. (Целью может быть и реализация идеи, так что вместо выражения «достижения цели» мы можем смело употребить выражение «материализация идеи»)

## Slide 3
«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов
Проектное управление — это объединенное (интегральное) управление интеграционной деятельностью, направленной на достижение заданных результатов — целей. (Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»)

## Slide 4: Параметры проекта
Цель, объём работы
Время
Качество
Затраты
«Треугольник проекта»
Правило Вестгеймера
Чтобы определить, сколько времени потребует работа, возьмите время, которое по-Вашему на неё необходимо, умножьте на два и замените единицы измерения на единицы более высокого порядка. Так мы выделяем два дня на одночасовую работу.
Закон Хеопса Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы.

## Slide 5: Процесс управления
Планирование (правильное планирование предотвращает плохие результаты; план должен существовать в письменном виде)
Организация (в том числе взаимодействие с руководителем учреждения, руководителями подразделений, членами рабочей группы)
Контроль процесса (план, качество, риски, финансы, др.)
Коррекция (при необходимости)
Мотивация (делегируйте, информируйте, выслушивайте, поддерживайте, поощряйте …)

## Slide 6: Руководитель проекта
Семь управленческих навыков:
Планирование
Постановка целей
Принятие решений
Делегирование
Поддержка
Коммуникации
Контроль выполнения плана

## Slide 7: Руководитель проекта (основные требования)
Опыт управленческой работы
Владение предметом проекта
Лояльность к организации и проекту
Мотивация на работу
Отсутствие конфликтов к другим участникам
Навыки управления проектами (желательно)

## Slide 8: Руководитель проекта (основные требования)
Лидерство, умение управлять людьми
Навыки работы с командой
Владение смежными вопросами (финансы, IT, трудовое законодательство, др.

## Slide 9: Команда. Эффективная работа
Не более 10 человек
Общее желание работать вместе над проектом от начала до конца, полный рабочий день
Наличие организационной культуры, поощряющей сотрудничество и доверие
Подчинение непосредственно руководителю проекта
Наличие специалистов во всех необходимых областях
Представление проекта в виде интересной задачи, которую хочется выполнить

## Slide 10: План проекта
Цели, ожидаемые результаты
Общий объём работ
Организационные связи
Внешние документы
Роли участников и их ответственность
Основные процессы и работы
Календарный график работ, список контрольных точек
Ресурсы (персонал, финансирование, др.)
Риски
Управление качеством

## Slide 11: Календарное планирование

## Slide 12: Причины неудачных проектов
Слабая поддержка руководства
Назначение неподходящего руководителя
Неточная постановка целей
Плохое планирование
Недостаточное обеспечение ресурсами
Отсутствие рабочего взаимодействия (с руководством, в рабочей группе)
Выбрано неверное проектное решение
Проектное решение слишком сложное

## Slide 13: Фазы осуществления проекта     
Энтузиазм
Отчаяние
Паника
Поиск виноватых
Наказание невиновных
Награждение не принимавших участие

## Slide 14: Внедрение профессионального стандарта в ОУ
Проблема: Профессиональные стандарты применяются поэтапно на основе утверждённых планов по организации применения профессиональных стандартов. Срок: не позднее 01.01.2020.
Формирование приказа о создании рабочей группы
Разработка положения о рабочей группе
- создание рабочей группы (либо комиссии);
- определение состава специалистов, входящих в рабочую группу;
-постановка задач для членов проектной группы.

## Slide 15: Положение о рабочей группе
Общие положения:
- соответствие деятельности рабочей группы законодательству Российской Федерации
- цель создания рабочей группы
Состав рабочей группы и его порядок его утверждения
Основные функции и задачи рабочей группы
Регламент работы рабочей группы
Порядок утверждения данного положения, внесения в него изменений, дополнений

## Slide 16: Состав рабочей группы
В состав рабочей группы могут быть включены следующие категории работников:
- руководитель рабочей группы;
- заместитель руководителя рабочей группы;
- секретарь рабочей группы;
члены рабочей группы:
- представитель профсоюзной организации;
- руководители структурных подразделений;
- юрист, специалист по кадрам, бухгалтер (при наличии), др.
.

## Slide 17: Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584
Цель: обеспечение эффективного перехода учреждения на работу в условиях действия профессиональных стандартов;
Изучить список профессиональных стандартов, подлежащих применению
Подготовить сведения о потребности в обучении работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций
Разработать план этапов применения профессиональных стандартов
Сформировать перечень локальных нормативных актов и других документов организации, подлежащих изменению

## Slide 18: Разработка плана
Подготовительная работа:
составить список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
провести анализ квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций;
определить этапы применения профессиональных стандартов;
подготовить перечень локальных нормативных актов и других документов организации, подлежащих изменению

## Slide 19: План работы рабочей группы
1. Анализ нормативной правовой базы.
1.1. Подготовка перечня регламентирующих порядок внедрения и применения профессиональных стандартов нормативных правовых актов, инструктивных и методических документов.
1.2. Подготовка перечня действующих профессиональных стандартов, которым соответствуют должности штатного расписания организации http://www.profstandart.rosmintrud.ru/

## Slide 20: План работы рабочей группы (продолжение)
2. Анализ квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава организации.
2.1. Оценка соответствия наименования должностей штатного расписания действующим профессиональным стандартам.
2.2. Сверка имеющегося у работников образования с требованиями к образованию, указанными в профессиональных стандартах.
2.3. Организация диагностики (оценки) соответствия уровня профессиональной компетентности работников требованиям профессиональных стандартов.
2.4. Организация самодиагностики (самооценки) работника
2.5. Проведение собеседований с работниками

## Slide 21: План работы рабочей группы (продолжение)
3. Подготовка предложений в план мероприятий по профессиональному образованию, профессиональному обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников.
4. Анализ локальных нормативных правовых актов и других документов организации. Подготовка предложений о внесении изменений в данные документы

## Slide 22: План работы рабочей группы (продолжение)
5. Разработка проекта плана по организации применения профессиональных стандартов.
6. Информационное сопровождение.
6.1. Информирование работников учреждения о внедрении профессионального стандарта.
6.2. Размещение на сайте учреждения информации о внедрении профессионального стандарта
7. Подготовка отчёта по итогам работы по внедрению профессиональных стандартов (для учредителя и контрольно-надзорных органов)

## Slide 23: Практическая работа
ПЕРСПЕКТИВА: Календарное планирование проведения мероприятий по внедрению профессиональных стандартов